双尖政发〔2023〕11号

尖山区人民政府关于印发

《尖山区煤矸石环境治理计划》的通知

安邦乡，各街道办事处，区属各部门：

经区政府研究决定，现将《尖山区煤矸石环境治理计划》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

双鸭山市尖山区人民政府

2023年3月9日

尖山区煤矸石环境治理计划

为贯彻落实中央生态环境保护督察及省生态环境保护督察组反馈意见，有效遏制煤矸石乱堆乱放易产生环境污染的现象，推进尖山区煤矸石综合利用与生态协调发展，持续推动我区生态文明建设高质量发展，根据国家和省、市相关法律法规文件和技术规范要求，综合《双鸭山市国土空间总体规划 （2020-2035 年）（征求意见稿）》中规划图件《双鸭山市煤矸石综合利用实施方案》、《双鸭山市煤矸石生态环境保护与治理方案》，结合我区实际，制定本实施方案。

- 一、总体情况

目前，全区煤矸石历史堆存量约28万吨，亟待无害化处置利用。基于当前形势，我区亟需扩大煤矸石处理能力，对历史堆存煤矸石及新增煤矸石进行有效消纳和规范管理。

- 总体要求

深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态环境保护优先，合理开发利用资源，按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则，以全面提高煤矸石资源综合利用效率为目标，以矿山生态环境保护与恢复治理和加强建材行业产品高附加值利用为抓手，健全现有管理体系，完善产业战略布局，探索关键技术创新，夯实我区煤矸石综合利用高质量发展的绿色基础，从根本上解决环境污染隐患。

- 组织机构

- 建立联席会议。

建立尖山区煤矸石综合利用工作联席会议制度，由区发展与改革局分管领导任总召集人，区发展与改革局、区煤炭生产安全管理局、区财政局、区工业和信息化局、市自然资源局尖山分局、尖山生态环境局、市税务局尖山分局、区统计局等部门为成员单位。

- 成员单位相关职责。

区发展改革局负责协助相关企业对煤矸石建设项目进行立项备案。

市自然资源局尖山分局负责依据国土空间规划、地质灾害防治规划、生态修复等出具填埋场选址意见，负责土地复垦方案审查，具体落实利用生态修复对辖区煤矸石堆存点的修复工作。

区财政局负责研究和落实煤矸石综合利用项目及技术转化涉及的财政补贴，探索建立煤矸石综合利用产业专项扶持资金。

区工业和信息化局统筹指导煤矸石技术创新和技术进步，推广应用煤矸石新产品、新技术、新设备、新材料，推进相关科研成果产业化，指导引进工业企业技术装备创新。

尖山生态环境局负责环境影响评价报告的审查上报，负责土地复垦的污染控制和环境管理。

区煤管局负责提供相关基础数据，配合相关工作。

其余职能部门按具体职责分工负责。

- 主要任务

根据双发改发〔2022〕145号文件及《双鸭山市煤矸石生态环境保护与治理方案》要求，三年内完成全区3座28万吨煤矸石山消纳任务。

（一）2024年主要任务。

2024年年底前完成中央选煤厂13万吨（50%）煤矸石山消纳。

（二）2025年主要任务。

2025年年底前完成中央选煤厂剩余13.56万吨、东山矿业2座共1.5万吨煤矸石山消纳。

- 保障措施

- （一）严格监督考核。

联席会议相关职能部门按照实施方案确定的总体目标任务，根据现有历史遗留废弃矿山生态修复情况、煤矸石存量、综合利用项目进展情况及相关企业分布，结合区域煤矸石整体处置方案，分解年度任务目标，强化统筹安排，加大监督力度，建立长效机制。

- （二）强化资金保障。

切实加强公益性生态环境治理项目与相关经营性产业开发项目一体化融合实施，强化项目收益内部反哺机制。充分发挥政府贷款贴息等多种投资手段，引导商业银行、信托基金等金融机构增加对煤矸石综合利用项目的贷款，鼓励社会资本以独资、合资、承包、股份制、股份合作制、PPP等形式参与煤矸石综合利用项目投资。

- 加强宣传力度。

大力宣传国家煤矸石综合利用的环境保护税优惠政策，提升企业对煤矸石再生利用的重视程度及主动参与意识。借助广播、电视、网络及相关会议等形式，展示历史遗留废弃矿山生态修复试点项目、装配式烧结墙板、装饰建材等新型墙体材料建设项目亮点及煤矸石高附加值利用项目案例，宣传经济效益及环境效益，营造良好的舆论环境。

附件：2023-2025年尖山区煤矸石环境治理计划表

附件：

2023-2025年尖山区煤矸石环境治理计划表

| 序号 | 单位名称 | 位置（经纬度） | 存量（万吨） | 面积（平方米） | 消纳完成初定期限 | 建议治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东山矿业 | 131°37′45″； 46°35′15″ | 1.5 | 主工业场地矸石临时堆场5500；辅助业场地矸石临时堆1600； | 2025年底 | 抑尘措施，综合利用（优先回填采空区），及时清运 | 改扩建、建设 |
| 2 | 中央选煤厂 | 131°14′05″； 46°63′29″ | 26.56 | 40000 | 2025年底 | 井下充填 | 生产 |

尖山区人民政府办公室 2023年3月9日印发